Réunion N°6
Sommaire :
I. Avancement
II. Ce qui est prévu
Conclusion

---
Avancement
- Gestion des attaques
  - Terminé
- Utilisation et Installation de DVWA pour les tests
  - Terminé
- Amélioration de la grammaire MySQL
  - En cours
- Barème pour les attaques complexes
  - Implémenté
- Rapport de synthèse
  - En cours

---
Gestion des attaques
- Le DBF bloque les requêtes détectées comme malveillantes
- Renvoie d’un message d’erreur comme décidé
- Message d’erreur similaire aux ERROR_BASED_INJECTION

---
Utilisation de DVWA
- Intégration du DBF entre DVWA et MySQL
- Création d'exceptions propres pour DVWA
  - Car initialisation non acceptée par défaut
- Premiers tests avec SQLMap

---
Amélioration grammaire MySQL
- ORDER BY, DESC, GROUP BY
  - Permet de diminuer les faux positifs
  - Terminé
- Résultats :
  - Moins de faux positifs
  - Certaines requêtes ''malveillantes'' passent

---
Barème des attaques complexes
	1	2	3	4
Commentaire	100	100	100	100
Union	30	50	100	100
Champ vide	10	20	35	50
Sous-requêtes	50	80	100	100

---
Rapport de synthèse

---
II. Ce qui est prévu
- Faire les tests de performance avec SQLmap
- Trouver une base de données de requêtes légitimes
- Faire les tests sur les données légitimes
- Finir le rapport de synthèse
- Préparer le poster
- Préparer la soutenance orale
- Livrer le Database Firewall

---
Conclusion
MERCI