Projet CASSIOPEE® :
« Database Firewall »
Compte rendu d’avancement n°02

Liste de diffusion : Grégory Blanc, Grégoire Menguy, Baptiste Polvé
Ordre du jour
- Fonctionnement du protocole MySQL (achevé)
- Développement client/serveur intégrant échange MySQL (bien commencé)
- Développement du parseur (commencé)
Fonctionnement du protocole MySQL
Nous avons souhaité nous intéresser ensemble au fonctionnement du protocole.
Baptiste a étudié la documentation officielle de MySQL et a fait la synthèse des éléments qui nous intéressent.
Grégoire quant à lui à illustrer cette documentation en récupérant les trames réelles via wireshark pour expliquer plus concrètement le protocole.

Pour plus d’information, le document est dans la partie Documentation.

Développement client/serveur intégrant échange MySQL
Les recherches sur le fonctionnement du protocole MySQL ont permis d’accélérer grandement le développement du client/serveur avec principalement l’intégration du fonctionnement du protocole MySQL.
Baptiste a réussi à mettre en place le proxy, l’application est maintenant capable de tourner mais le trafic passe totalement par le DBF.

Développement du parseur
Grég

Ce CR sera considéré comme validé lundi 20/03/2017 en l’absence de remarque.