Projet CASSIOPEE® :
« Database Firewall »
Compte rendu de réunion n°06

Motif : / Réunion de projet	Lieu : / D101-01	Date : 23 mai 2017 / Heure de début : 17h00 / Durée : 1h

Liste de diffusion : Grégory Blanc, Grégoire Menguy, Baptiste Polvé
Ordre du jour
- Avancement
  - Gestion des attaques
  - Test DVWA
  - Amélioration de la grammaire MySQL
  - Utilisation du barème
  - Rapport de synthèse
- Prévisions
- Échange avec le client

# Avancement du projet
- Gestion des attaques
  - Le DBF catch les requêtes malveillantes
  - Le système de log montre les requêtes bloquées
- Tests avec DVWA
  - Les premiers tests ont été réalisés
    → Le DBF fonctionne bien
- Amélioration de la grammaire MySQL
  - Rajout de méthodes MySQL dans la grammaire
    → Moins de faux positifs mais plus de faux négatifs
  - Ajout de whitelist pour gérer les exceptions
- Utilisation du Barème
  - Barème implémenté et fonctionnel
- Rapport de synthèse
  - Le plan est validé
  - rendu pour le client : archive avec les sources du projet et explication pour l'installation

# Prévisions
- Faire d'autres tests avec SQLmap
- Trouver une base de données de requêtes légitimes et faire les tests

# Échanges avec le client
- Amélioration du système de log :
  - Écrire pourquoi la requête a été bloquée
- Whitelist :
  - Résoudre le problème de la complétudes des signature ( Cf : UNION )
- Tests :
  - Tests temporels : faire de nombreux tests et faire la moyenne des temps
  - Tests performance : charge CPU et RAM sur l'hôte
- Mettre les éléments suivant sur le poster :
  - les motivations du projet
  - les politiques de sécurité utilisées (blacklist, barème)
  - les moyens techniques employés
  - les résultats
  - pour aller plus loin
  - Il faut surtout faire comprendre les différentes phases du projet

Ce CR sera considéré comme validé mardi 04/05/2017 en l’absence de remarques.