Réunion N°5
Sommaire :
I. Avancement
II. Ce qui est prévu
Conclusion

---
Avancement
- Mise en place d’un outil de monitoring
  - Terminé
- Traitement des ERROR_BASED_INJECTION
  - En cours
- Traitement des tautologies
  - En cours

---
Outil de monitoring
- Message de logs prédéfinis
  Format Date : TypeMessage : Message
- Traitement dans un thread autonome de l’écriture

---
ERROR_BASED_INJECTION
- Mise en place de DVWA
- Détection de réception de messages d’erreurs et donc de probable error based injection.
- Que renvoyer en retour ?
  - Une requête vide ou un message d'erreur standard
  - Attention → Almost Blind injections

---
Tautologies
- Lecture de l'article : fini
  - compliqué
- Format des signatures pour les tautologies
  - Une signature = une liste de strings
- Définition de l'algorithme

---
II. Ce qui est prévu
- Implémenter l'algorithme
- Trouver une base de données de signatures
- Implémenter les tests unitaires

---
Conclusion
MERCI