Réunion N°4
Sommaire :
I. Avancement
II. Ce qui est prévu
Conclusion

---
Avancement
- Mise en place d’un outil de monitoring
  - A améliorer selon les besoins
- Mise en place de Google test
  - Terminé
- Implémentation des tests unitaires
  - En cours
- Implémentation du parser
  - En cours

---
Outil de monitoring
- Possibilité d’écrire dans un fichier n’importe quand
  - Ajout de date / heure
  - Ajout de message
  - Distinction d’une session pour une socket
- Amélioration :
  - Message de logs prédéfinis
  - Isoler les sessions de sockets complètement

---
Implémentation des tests unitaires
- Utilisation de Google test
  - Nous avons eu des difficultés : résolues.
  - Tests grammaire & tests injections.
- Problème : gestion des différents charset.
  - Ascii puis peut être UTF-8.

---
Implémentation du parser
- Début d'intégration de la politique de sécurité.
  - Voir documentation
- Problème : gestion des différents charset.
  - Ascii puis peut être UTF-8

---
II. Ce qui est prévu
- Finir programmation du parser
- Définir la Scoreboard pour le niveau d'alerte.
- Rajouter des tests.
- Globalement : faire l'analyseur.

---
Conclusion
Le projet avance et il faut accentuer nos efforts sur le développement de l’analyseur en complétant le parser.
Conseil sur la répartition des tâches ?
MERCI