Projet CASSIOPEE® :
« Database Firewall »
Compte rendu de réunion n°05

Motif : / Réunion de projet	Lieu : / D101-01	Date : 04 mai 2017 / Heure de début : 8h00 / Durée : 1h

Liste de diffusion : Grégory Blanc, Grégoire Menguy, Baptiste Polvé
Ordre du jour
- Avancement
  - Outil de monitoring
  - Utilisation et installation de DVWA pour les tests
  - Traitement des ERROR_BASED_INJECTION
  - Traitement des tautologies
- Prévisions
- Échange avec le client
# Avancement du projet
- Outil de monitoring
  - Mise en place de l’outil en arrière plan et en autonomie
- Utilisation et installation de DVWA pour les tests
  - A permis de mettre en avant des erreurs de logique dans le programme → Résolu
- Traitement des ERROR_BASED_INJECTION
  - Capture des Error_Based_Injection effective en sortie
    → Traitement via un message d’erreur générique à réaliser
- Traitement des tautologies
  - Fin de lecture de l’article scientifique sur les tautologies
  - Implémentation de l’algorithme
    → Tester l’algorithme
# Prévisions
- Trouver une base de données de signatures
- Barèmes
- Implémenter d’autres tests unitaires
- Gérer d’autres types d’attaques
# Échanges avec le client
Réaliser une taxonomie des attaques
Ce CR sera considéré comme validé mardi 04/05/2017 en l’absence de remarques.