Projet CASSIOPEE® :
« Database Firewall »
Compte rendu d’avancement n°04

Liste de diffusion : Grégory Blanc, Grégoire Menguy, Baptiste Polvé

Ordre du jour
- Baptiste a toi
- Gestion des tautologies (achevé)
- Élargissement de la grammaire MySQL (en cours)
Développement du système de journalisation
Baptiste a mis en place le système de Monitoring / journalisation.
Ce système permet de lancer un système de journalisation qui travaille dans un thread autonome en gérant l’écriture des logs dans le fichier de logs. Ainsi, l’application « abonne » son message de logs en le classant selon son type et le thread de journalisation le traite dès que possible.
Cette architecture a l’avantage de ne pas ralentir de façon trop importante l’application puisque l’ouverture/fermeture/écriture de fichiers se fait en parallèle du fonctionnement de l’application.
Il paraît difficile de traiter les alertes pour la multiplication de requête sensible à partir de ce module, le traitement via des compteurs sur des points spécifiques devrait être plus efficace dans l’analyseur. Cependant pour améliorer de manière intelligente l’application, l’étude des fichiers de journalisations sera nécessaire.

Gestion des tautologies
Grégoire a fini d'intégrer la gestion des tautologies au sein de l'analyseur. Pour l'instant, les tests sont fructueux. La méthode nécessite cependant l'utilisation d'une base de données de signatures importantes que nous n'avons pas encore.

Élargissement de la grammaire MySQL
Grégoire poursuit l'élargissement de la grammaire MySQL acceptée pour limiter le nombre de faux positifs. En effet, pour l'instant, le parser n'autorise que les requêtes simples – SELECT et close WHERE avec des sous requêtes. Grégoire étend donc la grammaire pour y intégrer les fonctions MySQL, ainsi que l'utilisation des opérandes ORDER BY, GROUP BY, LIMIT, OFFSET.

Ce CR sera considéré comme validé lundi 02/05/2017 en l’absence de remarque.