Projet CASSIOPEE® :
« Database Firewall »
Compte rendu de réunion n°04

Motif : / Réunion de projet	Lieu : / D101-01	Date : 21 avril 2017 / Heure de début : 9h00 / Durée : 45min

Liste de diffusion : Grégory Blanc, Grégoire Menguy, Baptiste Polvé
Ordre du jour
- Avancement
  - Implémentation du Parser
  - Mise en place de Google Test
  - Implémentation de tests unitaires
  - Système de logs
- Prévisions
- Échange avec le client
# Avancement du projet
- Implémentation du Parser
  - Grammaire MySQL correcte pour les premiers tests
  - Début de l'analyseur pour filtrer les injections
- Mise en place de Google Test
  - Cela a pris du temps mais c’était nécessaire
- Implémentation de tests unitaires
  - Pour vérifier la grammaire
  - Pour vérifier le filtrage des injections
- Système de logs
  - Basique →utiliser un accumulateur pour les messages
# Prévisions
- Définir un barème (niveau d'alerte) en fonction des signatures
- Finir la programmation du parser/analyseur
- Ajouter des tests
- Arriver à un système de logs, au moins partiel
# Échanges avec le client
- Préciser les signatures (penser à la succession de requêtes)
- Répartitions des tâches
  - Signatures – Tests – Logs
Ce CR sera considéré comme validé mardi 22/04/2017 en l’absence de remarques.