**Projet CASSIOPEE® :**

**« Database Firewall »**

**Compte rendu de réunion n°03**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Motif :**  Réunion de projet | **Lieu :**  D101-01 | **Date :** 24 mars 2017  **Heure de début :** 9h00  **Durée :** 45min |

**Liste de diffusion :** Grégory Blanc, Grégoire Menguy, Baptiste Polvé

**Ordre du jour**

* **Avancement**
  + **Fonctionnement du protocole MySQL**
  + **Mise en place de l’échange client/serveur MySQL**
  + **Programmation du parser**
* **Prévisions**
* **Échange avec le client**

**Avancement du projet**

* **Présentation du fonctionnement du protocole MySQL**
* **Présentation de l’état du code concernant la mise en place de l’échange client/serveur MySQL**
  + **Conseil : Attention requête divisée**
* **Présentation de l’état du développement du parser**
  + **Conseil : Regarder les mauvais comportements**

**Nous avons présenté l'avancée de ces différents travaux avec une démonstration.**

**Prévisions**

* **Finir la programmation du parser**
* **Mettre en place un système de monitoring ?**
  + **Conseil : Pas forcément tout de suite**

**Échanges avec le client**

* **Système de tests à modifier**
  + **Regarder : OWASP Webgoat / Juice**
* **Travailler sur la recherche de signatures**

***Ce CR sera considéré comme validé mardi 28/03/2017 en l’absence de remarque.***